صفحه ۱: مقدمه و کلیات نقشه راه

نقشه راه (Roadmap) Petory یک سند استراتژیک است که مسیر توسعه پلتفرم، ویژگی‌های جدید، اهداف کلیدی و نقاط عطف کسب‌وکار را برای ۳۶ ماه آینده مشخص می‌کند. این نقشه راه بر اساس اصول توسعه چابک (Agile) طراحی شده و به چهار فاز اصلی تقسیم می‌شود: فاز صفر: آماده‌سازی و تحقیق (ماه‌های ۱-۳)، فاز یک: راه‌اندازی MVP و تست بازار (ماه‌های ۴-۹)، فاز دو: توسعه و رشد (ماه‌های ۱۰-۲۴) و فاز سه: بلوغ و گسترش (ماه‌های ۲۵-۳۶). هر فاز شامل اهداف کمی و کیفی مشخص، فعالیت‌های کلیدی، شاخص‌های موفقیت (KPIs) و نقاط تحویل (Deliverables) می‌باشد. این نقشه راه انعطاف‌پذیر است و بر اساس بازخورد بازار، تغییرات رقابتی و تحولات فناوری به‌روزرسانی خواهد شد.

صفحه ۲: فاز صفر: آماده‌سازی و تحقیق (ماه‌های ۱ تا ۳)

هدف اصلی این فاز، تأسیس قانونی شرکت، تشکیل تیم هسته، تکمیل تحقیقات بازار و تدوین استراتژی جزئی است. فعالیت‌های کلیدی این فاز شامل موارد زیر است:

ماه ۱: تشکیل تیم و تدوین طرح کسب‌وکار

- جذب و تشکیل تیم مؤسس متشکل از افراد کلیدی در حوزه‌های فنی، بازاریابی و عملیاتی.

- تدوین نهایی طرح کسب‌وکار ۵۰ صفحه‌ای به همراه تحلیل مالی دقیق.

- انتخاب نام تجاری، ثبت دامنه و ایجاد حضور اولیه در شبکه‌های اجتماعی (صفحات اینستاگرام و لینکدین).

- شروع مذاکرات اولیه با سرمایه‌گذاران فرشته و مشاوران حقوقی.

ماه ۲: تحقیق کاربری و طراحی تجربه

- انجام تحقیقات عمیق کاربری (User Research) از طریق مصاحبه با حداقل ۵۰ صاحب حیوان خانگی و ۵۰ فرد علاقه‌مند بدون حیوان.

- ترسیم نقشه سفر کاربر (User Journey Map) برای هر دو گروه کاربری.

- طراحی ویدرتالی‌های اولیه رابط کاربری (UI/UX Wireframes) و نمونه‌های تعاملی (Interactive Prototypes) با ابزارهایی مانند Figma.

- تست این نمونه‌ها با گروه کوچکی از کاربران هدف و جمع‌آوری بازخورد برای تکرار و بهبود.

ماه ۳: زیرساخت قانونی و فنی اولیه

- ثبت رسمی شرکت با مسئولیت محدود (سهامی خاص) و اخذ کلیه مجوزهای لازم از مراجع مربوطه.

- انتخاب پشته فناوری (Tech Stack) نهایی (مثلاً فرانت‌اند: React، بک‌اند: Node.js، پایگاه داده: PostgreSQL، میزبانی: Amazon Web Services).

- راه‌اندازی محیط‌های توسعه، تست و استیجینگ.

- انعقاد قراردادهای اولیه با تأمین‌کنندگان خدمات پرداخت، پیامک و ایمیل.

- تهیه پیش‌نویس سیاست‌های حریم خصوصی، شرایط استفاده و قوانین پلتفرم.

خروجی‌های کلیدی این فاز: شرکت ثبت‌شده، تیم ۵ نفره مؤسس، طرح کسب‌وکار نهایی، نمونه‌های اولیه تأییدشده UI/UX، پشته فناوری انتخاب‌شده و برنامه دقیق برای فاز بعدی.

صفحه ۳: فاز یک: راه‌اندازی MVP و تست بازار (ماه‌های ۴ تا ۹)

هدف این فاز، توسعه و راه‌اندازی یک حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) در مقیاس کوچک، جذب کاربران اولیه و اعتبارسنجی مفروضات اصلی کسب‌وکار در بازار واقعی است.

ماه ۴-۶: توسعه MVP

- توسعه هسته اصلی پلتفرم بر اساس وایرفریم‌های تأییدشده.

- ویژگی‌های MVP شامل: سیستم ثبت‌نام و احراز هویت کاربران، ایجاد پروفایل برای کاربران و حیوانات، سیستم جستجوی پایه (بر اساس موقعیت و نوع حیوان)، سیستم درخواست و تأیید قراردادهای ساده (بدون پرداخت درون‌برنامه‌ای در ابتدا)، و یک پنل مدیریت اولیه.

- تمرکز بر سادگی، پایداری و تجربه کاربری روان.

- انجام تست‌های فنی گسترده (Unit Testing, Integration Testing) و تست کاربری (Usability Testing) با گروه کوچکی از کاربران بتا (حدود ۱۰۰ نفر).

ماه ۷: راه‌اندازی محدود (Soft Launch)

- راه‌اندازی MVP برای کاربران دعوت‌شده (Invite-Only) در یک محدوده جغرافیایی مشخص (مثلاً ۲-۳ منطقه از تهران).

- اجرای یک کمپین بازاریابی دهان‌به‌دهان و معرفی دوستان برای جذب کاربران اولیه.

- استقرار تیم پشتیبانی اولیه برای جمع‌آوری بازخورد و رفع مشکلات.

- شروع جمع‌آوری داده‌های کاربری و رفتاری برای تحلیل.

ماه ۸-۹: اعتبارسنجی بازار و تکرار

- تحلیل دقیق داده‌های کاربران اولیه: نرخ ثبت‌نام، نرخ تبدیل به قرارداد، نقاط اصطکاک در سفر کاربر، بازخوردهای کیفی.

- بررسی مفروضات کلیدی: آیا کاربران حاضرند برای این خدمت پول بپردازند؟ آیا اعتماد لازم بین کاربران شکل می‌گیرد؟ آیا نیاز واقعی وجود دارد؟

- بر اساس یادگیری‌ها، انجام تکرارهای سریع (Iterations) روی MVP و رفع نقاط ضعف.

- افزودن یک ویژگی حیاتی: راه‌اندازی سیستم پرداخت درون‌برنامه‌ای و تنظیم مدل کمیسیون.

- آماده‌سازی برای راه‌اندازی عمومی.

شاخص‌های کلیدی موفقیت (KPIs) این فاز: جذب ۵۰۰ کاربر ثبت‌نام‌شده، انجام ۱۰۰ قرارداد موفق، نرخ نگهداشت کاربر (Retention Rate) ماهانه ۳۰٪، و میانگین رضایت کاربر (CSAT) بالای ۴ از ۵.

صفحه ۴: فاز دو: توسعه و رشد (ماه‌های ۱۰ تا ۲۴)

با اعتبارسنجی MVP، این فاز بر روی مقیاس‌پذیری، رشد کاربران و توسعه اکوسیستم متمرکز است.

سه‌ماهه ۱ (ماه‌های ۱۰-۱۲): راه‌اندازی عمومی و شهر اول

- راه‌اندازی رسمی و عمومی پلتفرم برای کل شهر تهران.

- آغاز کمپین‌های بازاریابی دیجیتال هدفمند (تبلیغات در اینستاگرام، همکاری با اینفلوئنسرهای حوزه حیوانات، SEO).

- توسعه و راه‌اندازی اپلیکیشن موبایل اندروید و iOS برای دسترسی آسان‌تر.

- افزودن ویژگی‌های کلیدی: سیستم امتیازدهی و نظردهی پیشرفته، سیستم چت امن درون‌برنامه‌ای، امکان آپلود مدارک دامپزشکی برای حیوانات.

- تقویت تیم پشتیبانی و عملیات.

سه‌ماهه ۲ (ماه‌های ۱۳-۱۵): بهینه‌سازی و وفادارسازی

- تحلیل داده‌های رفتاری برای بهینه‌سازی نرخ تبدیل (CRO) و تجربه کاربری.

- راه‌اندازی برنامه‌های وفاداری و اشتراک‌های ماهانه برای کاربران پرتکرار.

- افزودن خدمات مرتبط: راه‌اندازی بخش «مشاوره دامپزشکی آنلاین» به صورت همکاری با دامپزشکان مستقل.

- ایجاد بخش وبلاگ و محتوای آموزشی تخصصی برای جذب ترافیک ارگانیک و تقویت برند.

- جذب اولین دور سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Seed Round) برای شتاب بخشیدن به رشد.

سه‌ماهه ۳ و ۴ (ماه‌های ۱۶-۲۴): مقیاس جغرافیایی و تنوع خدمات

- گسترش جغرافیایی: راه‌اندازی خدمات در شهرهای دوم و سوم (اصفهان و مشهد).

- تطبیق پلتفرم با نیازهای خاص هر شهر (مانند فهرست پارک‌های دوستدار حیوان).

- افزودن خدمات جدید: راه‌اندازی سرویس «پت‌سیتینگ» شبانه و روزانه برای مراقبت بلندمدت‌تر.

- توسعه الگوریتم‌های هوشمند توصیه‌گر برای تطبیق بهتر کاربران و حیوانات بر اساس شخصیت و علایق.

- تقویت زیرساخت فنی برای مدیریت ترافیک و داده‌های رو به رشد.

اهداف کلیدی پایان فاز دو: دستیابی به ۲۰,۰۰۰ کاربر فعال، ۵,۰۰۰ قرارداد موفق ماهانه، گسترش به ۳ شهر بزرگ، و رسیدن به نقطه سربه‌سر عملیاتی.

صفحه ۵: فاز سه: بلوغ و گسترش (ماه‌های ۲۵ تا ۳۶)

در این فاز، Petory به دنبال تثبیت رهبری بازار، تنوع بخشی عمیق به درآمدها و کشف فرصت‌های جدید است.

سه‌ماهه ۱ (ماه‌های ۲۵-۲۷): تثبیت و عمق‌بخشی

- تمرکز بر افزایش سهم بازار در شهرهای موجود و بهبود بهره‌وری عملیاتی.

- راه‌اندازی سرویس «بیمه حیوانات خانگی» به صورت مشارکتی با شرکت‌های بیمه.

- افزودن ویژگی‌های اجتماعی: ایجاد انجمن‌های محلی کاربران برای تبادل تجربه و سازماندهی رویدادها.

- توسعه پیشرفته‌ترین ابزارهای تحلیلی (Advanced Analytics) برای ارائه بینش به کاربران (مثلاً گزارش فعالیت حیوان).

سه‌ماهه ۲ و ۳ (ماه‌های ۲۸-۳۳): تنوع بخشی به درآمد و همکاری‌ها

- راه‌اندازی مارکت‌پلیس محصولات حیوانات خانگی با همکاری برندهای معتبر (غذا، لوازم، اسباب‌بازی). درآمد از طریق کمیسیون فروش.

- انعقاد همکاری‌های استراتژیک B2B با شرکتی‌های حمل‌ونقل (برای سفر با حیوان)، مجتمع‌های مسکونی و رستوران‌های پذیرای حیوانات.

- بررسی امکان بین‌المللی‌سازی و شروع تحقیقات بازار برای ورود به یک کشور منطقه‌ای (مانند ترکیه یا امارات).

- جذب دور سرمایه‌گذاری سری A برای تأمین مالی این گسترش‌ها.

سه‌ماهه ۴ (ماه‌های ۳۴-۳۶): نوآوری و چشم‌انداز آینده

- سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) برای کشف فرصت‌های نوآورانه (مانند استفاده از فناوری IoT برای پایش سلامت حیوان در حین قرارداد).

- راه‌اندازی یک شتاب‌دهنده یا صندوق سرمایه‌گذاری کوچک برای استارتاپ‌های حوزه حیوانات خانگی (PetTech) به منظور تقویت اکوسیستم.

- تدوین نقشه راه ۵ ساله بعدی با اهدافی بلندپروازانه‌تر.

- آماده‌سازی مقدمات برای خروج استراتژیک (مانند عرضه اولیه سهام یا فروش به یک بازیگر بزرگ) به عنوان یک گزینه برای سرمایه‌گذاران.

صفحه ۶: معیارهای موفقیت و نظارت بر پیشرفت

نقشه راه Petory یک سند پویاست و موفقیت آن وابسته به نظارت مستمر بر پیشرفت است. برای این منظور، یک چارچوب اندازه‌گیری مبتنی بر اهداف و نتایج کلیدی (OKRs) و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) طراحی شده است.

OKRهای سطح شرکت (سالانه):

- هدف: تبدیل شدن به پلتفرم شماره یک خدمات اجتماعی حیوانات خانگی در ایران.

  - نتایج کلیدی: دستیابی به ۵۰,۰۰۰ کاربر فعال، حفظ نرخ رشد ماهانه ۱۵٪، دستیابی به میانگین امتیاز رضایت کاربر (NPS) بالای +۴۰.

- هدف: ایجاد یک مدل درآمدی متنوع و پایدار.

  - نتایج کلیدی: کاهش سهم درآمد از کمیسیون به زیر ۶۰٪، راه‌اندازی دو جریان درآمدی جدید با سهم حداقل ۱۵٪ هر کدام.

KPIs اصلی نظارت شده در داشبورد مدیریت:

- KPIs مرتبط با کاربر: تعداد کاربران جدید، کاربران فعال ماهانه (MAU)، نرخ نگهداشت (Retention Rate)، نرخ تبدیل (Conversion Rate).

- KPIs مرتبط با معاملات: تعداد قراردادهای ماهانه، حجم معاملات ماهانه (GMV)، میانگین ارزش هر قرارداد (AOV).

- KPIs مرتبط با مالی: درآمد ماهانه، حاشیه سود ناخالص، هزینه جذب هر کاربر (CAC)، ارزش طول عمر کاربر (LTV).

- KPIs مرتبط با عملیات: زمان پاسخگویی پشتیبانی، رضایت از پشتیبانی (CSAT)، زمان آپتایم پلتفرم.

جلسات نظارتی:

- بررسی هفتگی: جلسه کوتاه تیم‌های اجرایی برای بررسی پیشرفت کارها و رفع موانع فوری.

- بررسی ماهانه: جلسه مدیران بخش‌ها با مدیرعامل برای بررسی KPIs، تحلیل روندها و تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی.

- بررسی فصلی: جلسه هیئت مدیره برای بررسی OKRها، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک بزرگ و تعدیل احتمالی نقشه راه.

صفحه ۷: مدیریت ریسک‌های مسیر

اجرای نقشه راه با ریسک‌هایی همراه است که باید شناسایی و مدیریت شوند:

ریسک بازار و کاربر:

- ریسک: استقبال کندتر از حد انتظار بازار.

  - اقدام کاهش: حفظ چابکی، تکرار سریع بر اساس بازخورد MVP، سرمایه‌گذاری قوی روی آموزش بازار و محتوا.

- ریسک: ورود رقیب بزرگ با منابع بالا.

  - اقدام کاهش: تمرکز بر ایجاد جامعه قوی کاربران و وفاداری برند، انعقاد قراردادهای انحصاری با شرکای کلیدی.

ریسک عملیاتی و فنی:

- ریسک: مقیاس‌ناپذیری فنی پلتفرم با رشد کاربران.

  - اقدام کاهش: استفاده از معماری میکروسرویس و زیرساخت ابری از روز اول، استخدام معماران ارشد با تجربه مقیاس.

- ریسک: بروز حادثه امنیتی یا نقض حریم خصوصی داده‌ها.

  - اقدام کاهش: اجرای استانداردهای سختگیرانه امنیتی از ابتدا، انجام تست‌های نفوذ دوره‌ای، آموزش کارکنان.

ریسک مالی و قانونی:

- ریسک: عدم جذب سرمایه در دورهای برنامه‌ریزی شده.

  - اقدام کاهش: دستیابی به اهداف MVP و فاز رشد برای نشان دادن پتانسیل، داشتن برنامه مالی محافظه‌کارانه با مسیرهای مختلف.

  - ریسک: تغییر قوانین مرتبط با حیوانات خانگی یا فضای مجازی.

  - اقدام کاهش: مشاوره مستمر با وکیل متخصص، عضوگیری در انجمن‌های مرتبط برای تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری.

فرآیند مدیریت ریسک: ریسک‌ها در جلسات ماهانه بررسی و اولویت‌بندی می‌شوند. برای هر ریسک با احتمال و تاثیر بالا، یک "مالک ریسک" تعیین می‌شود که مسئول نظارت بر آن و اجرای اقدامات کاهش است.

صفحه ۸: فرهنگ اجرایی و اصول هدایتگر

موفقیت در اجرای این نقشه راه تنها به برنامه فنی و مالی وابسته نیست، بلکه نیازمند یک فرهنگ سازمانی قوی و مجموعه‌ای از اصول هدایتگر است که تصمیم‌گیری‌ها در طول مسیر را جهت می‌دهد.

اصول هدایتگر Petory:
۱. اولویت سلامت و امنیت حیوان: هیچ ویژگی یا تصمیمی نباید به قیمت به خطر افتادن رفاه حیوان تمام شود.
۲. اعتماد، سنگ بنای ماست: تمام طراحی‌های محصول و فرآیندها حول محور ایجاد و حفظ اعتماد بین کاربران و پلتفرم می‌چرخد.
۳. یادگیری مبتنی بر داده: تصمیم‌ها بر اساس داده و شواهد گرفته می‌شوند، نه فرضیات. فرهنگ آزمایش و آزمون خطا تشویق می‌شود.
۴. چابکی و تمرکز کاربر: ما بر ایجاد ارزش ملموس برای کاربران متمرکزیم و برای پاسخ سریع به نیازهای آنان، چابک عمل می‌کنیم.
۵. شفافیت و صداقت: در قبال کاربران، کارکنان و سرمایه‌گذاران شفاف عمل می‌کنیم.

فرهنگ اجرایی:

- مالکیت و مسئولیت‌پذیری: هر فرد در تیم، مالک مشکلات و راه‌حل‌های حوزه خود است.

- همکاری باز و احترام: ارتباطات باز و مبتنی بر احترام بین تمام سطوح شرکت ترویج می‌شود.

- تعادل کار و زندگی: به سلامت روان و تعادل کارکنان اهمیت داده می‌شود تا بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند.

این نقشه راه، چراغ راه Petory برای تبدیل شدن از یک ایده به یک کسب‌وکار ماندگار و تأثیرگذار است. با پایبندی به این برنامه، اصول و فرهنگ تعریف‌شده، و حفظ انعطاف برای تطبیق با شرایط متغیر، Petory آماده است تا سفر رشد خود را آغاز کند.