(Assumptions & Kill Criteria)

مقدمه: تفکر فرضیه‌محور به جای داستان‌محور

این سند، قلب تفکر علمی و نقادانه پشت پلتفرم پتوری را نشان می‌دهد. ما به جای عاشق شدن بر روی یک روایت زیبا («همه عاشق حیوانات هستند و این پلتفرم حتماً موفق می‌شود»)، کسب‌وکار خود را بر روی فرضیات قابل آزمون بنا کرده‌ایم. هر فرضیه، یک ریسک وجودی است. هدف این سند، شناسایی این ریسک‌ها، طراحی آزمایش‌های ارزان و سریع برای آزمون آنها، و از همه مهمتر، تعیین معیارهای عینی و از پیش تعیین‌شده برای توقف (Kill) یا تغییر مسیر (Pivot) است. این رویکرد، منابع محدود ما (زمان، پول، انرژی تیم) را بر روی ایده‌ای متمرکز می‌کند که شواهد واقعی از امکان‌پذیری آن وجود دارد و از ادامۀ مسیرهای بن‌بست به دلیل تعصب جلوگیری می‌کند.

فرضیات کلیدی دسته‌بندی شده

ما فرضیات خود را در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرده‌ایم: فرضیات مسئله (Problem)، فرضیات راه‌حل (Solution)، و فرضیات مقیاس‌پذیری (Scale).

دسته ۱: فرضیات مسئله (Problem Assumptions)

«آیا مشکل واقعی است و افراد حاضرند برای حل آن پول/زمان بگذارند؟»

فرضیه ۱.۱ (P1): کمبود زمان صاحبان حیوانات

- فرض: تعداد قابل توجهی از صاحبان حیوانات خانگی در شهرهای بزرگ ایران، به دلیل مشغله کاری، گاهی فرصت کافی برای گردش یا بازی با حیوان خود ندارند و این مسئله برای آنها استرس‌زا است.

- شواهد فعلی:

  - داده‌های ثانویه: گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش نگهداری حیوانات در آپارتمان‌ها و مشغله زندگی شهری.

  - تحقیق کیفی اولیه: مصاحبه‌های عمیق با ۱۵ صاحب سگ در تهران. ۱۱ نفر این مسئله را تایید کردند و ۷ نفر ابراز نگرانی کردند.

- آزمایش بعدی (Experiment): «آزمایش تمایل به پرداخت (Willingness-to-Pay) با استفاده از یک فرضیه».

  - روش: ساخت یک صفحه فرود (Landing Page) ساده با توضیح خدمت و یک فرم «اطلاع‌رسانی زمان راه‌اندازی». در صفحه، یک سوال کلیدی پرسیده می‌شود: «اگر ساعتی ۵۰ هزار تومان هزینه داشته باشد، آیا از این سرویس استفاده می‌کنید؟» (با گزینه‌های: قطعاً بله، شاید، خیر). هدف جمع‌آوری ایمیل نیست، بلکه اندازه‌گیری نیت رفتاری است.

  - KPI موفقیت/شکست: حداقل ۲۰٪ از بازدیدکنندگان منحصربه‌فرد (Unique Visitors) گزینه «قطعاً بله» یا «شاید» را انتخاب کنند.

  - منبع ترافیک: تبلیغات هدف‌گیریشده در اینستاگرام برای علاقمندان به صفحات حیوانات خانگی در تهران (بودجه محدود).

  - حجم نمونه هدف: ۵۰۰ بازدیدکننده منحصربه‌فرد.

  - زمان تست: ۱ هفته.

  - هزینه تست: ~ ۳ میلیون تومان (تبلیغات + ساخت صفحه).

- معیار توقف (Kill Criteria): اگر نرخ مثبت‌اندیشی (قطعاً بله + شاید) زیر ۱۰٪ باشد، نشان می‌دهد یا مشکل به آن شدت وجود ندارد، یا راه‌حل پیشنهادی ما (استخدام فرد دیگر) جذاب نیست. در این صورت باید به تغییر مسیر (Pivot) جدی فکر کنیم، مثلاً تمرکز بر روی خدمات کامل‌تر مثل پانسیون یا تغییر segment مشتری.

فرضیه ۱.۲ (P2): تقاضا برای تعامل بی‌دغدغه با حیوانات

- فرض: افراد زیادی (به ویژه جوانان ساکن آپارتمان) مایلند زمان کیفیتی با حیوانات بگذرانند اما شرایط یا تمایل به مالکیت دائم را ندارند.

- شواهد فعلی: رونق صفحات حیوانات در شبکه‌های اجتماعی، محبوبیت کافه‌های حیوانات.

- آزمایش بعدی: «آزمایش جامعه اولیه (Community Building)».

  - روش: ایجاد یک کانال تلگرام یا اینستاگرام با محتوای جذاب درباره «گردش با سگ‌های دیگران» و «تجربه مراقبت موقت». پیشنهاد عضویت در فهرست اولیه «دوستداران حیوانات» برای تست اولیه.

  - KPI: جذب ۱۰۰۰ عضو واقعی در کانال در مدت ۱ ماه، با نرخ تعامل (لایک، کامنت، اشتراک‌گذاری) بالای ۵٪.

  - هزینه تست: هزینه تولید محتوا و تبلیغات (~۵ میلیون تومان).

- معیار توقف: اگر نتوانیم به ۵۰۰ عضو با تعامل واقعی برسیم، نشان می‌دهد این تقاضا آنقدر قوی نیست که یک پلتفرم دوطرفه را تغذیه کند. ممکن است به یک مدل کوچک‌تر و اجتماع‌محور (Niche Community) تبدیل شویم.

دسته ۲: فرضیات راه‌حل (Solution Assumptions)

«آیا راه‌حل ما (پلتفرم) می‌تواند این مشکل را به نحو موثر و مطلوبی حل کند؟»

فرضیه ۲.۱ (S1): ایجاد اعتماد بین غریبه‌ها امکان‌پذیر است.

- فرض: می‌توان با ترکیبی از پروفایل‌سازی دقیق، سیستم امتیازدهی، ویدیو معرفی، و بیمه مسئولیت، اعتماد کافی برای سپردن حیوان خانگی به یک غریبه را ایجاد کرد.

- شواهد فعلی: موفقیت مدل‌های جهانی مانند Rover.

- آزمایش بعدی: «آزمایش اعتماد با یک MVP دستی (Concierge MVP)».

  - روش: ما به صورت دستی و بدون اپلیکیشن عمل می‌کنیم. از طریق فرم‌های آنلاین ساده، یک صاحب حیوان و یک دوستدار حیوان را در یک منطقه هماهنگ می‌کنیم. کل فرآیند ثبت، صحبت، توافق و پرداخت توسط تیم پشتیبانی ما به صورت تلفنی/پیامکی انجام می‌شود. ما نقش پلتفرم را بازی می‌کنیم.

  - KPI موفقیت:
۱. نرخ تبدیل: حداقل ۳۰٪ از کسانی که فرم را پر می‌کنند، نهایتاً قرار ملاقات بگذارند.
۲. رضایت پس از تجربه: میانگین امتیاز رضایت (مقیاس ۱-۵) از هر دو طرف بالاتر از ۴ باشد.
۳. تمایل به تکرار: حداقل ۶۰٪ از شرکت‌کنندگان بگویند دوباره از این سرویس استفاده می‌کنند.

  - حجم نمونه: اجرای موفق حداقل ۲۰ قرار ملاقات کامل.

  - زمان تست: ۲ ماه.

  - هزینه تست: هزینه وقت تیم، هزینه تبلیغ برای جذب کاربر آزمایشی، و هزینه بیمه آزمایشی (~۲۰ میلیون تومان).

- معیار توقف (Kill Criteria): اگر نرخ تبدیل زیر ۱۰٪ یا رضایت متوسط زیر ۳ باشد، نشان می‌دهد اعتماد غیرقابل ایجاد است یا مدل ما نقص بنیادین دارد. این یک نقطه توقف (Stop) بسیار محتمل برای کل ایده است، مگر اینکه راه‌حل رادیکال دیگری (مثلاً کار فقط با پت‌سیترهای حرفه‌ای دارای مجوز) پیدا کنیم.

فرضیه ۲.۲ (S2): مدل درآمدی کارمزد دوطرفه پذیرفته می‌شود.

- فرض: کاربران (هم صاحبان و هم دوستداران) حاضرند ۲۰٪ از مبلغ معامله را به عنوان کارمزد به پلتفرم بپردازند.

- آزمایش: در همان آزمایش Concierge MVP، کارمزد را اعمال و شفاف اعلام می‌کنیم.

- KPI: کمتر از ۲۰٪ از کاربران به دلیل کارمزد از ادامه فرآیند انصراف دهند.

- معیار توقف: اگر انصراف به دلیل کارمزد بالای ۵۰٪ باشد، باید یا مدل درآمدی را تغییر دهیم (مثلاً کارمزد کمتر، یا اشتراک ماهانه) یا پذیرش که واحد اقتصادی (Unit Economics) مدل ما ممکن است غیرقابل دوام باشد.

دسته ۳: فرضیات مقیاس‌پذیری (Scale Assumptions)

«اگر راه‌حل جواب داد، آیا می‌توان آن را بزرگ کرد و سودآور شد؟»

فرضیه ۳.۱ (SC1): می‌توان به صورت متوازن دو طرف بازار را جذب کرد.

- فرض: می‌توان با استراتژی‌های بازاریابی هدفمند و مشوق‌ها، عرضه (دوستداران حیوانات) و تقاضا (صاحبان حیوانات) را در یک منطقه جغرافیایی به طور متوازن و با هزینه معقول رشد داد.

- آزمایش بعدی: «آزمایش جذب در یک منطقه کوچک (Hyper-local Launch)».

  - روش: راه‌اندازی کامل اپلیکیشن، اما فقط در ۲-۳ محله از یک شهر (مثلاً منطقه ۱ و ۲ تهران). اجرای کمپین‌های بازاریابی متمرکز بر آن مناطق.

  - KPI موفقیت:
۱. نسبت عرضه به تقاضا: حفظ نسبت فعال نزدیک به ۱:۱ (حداکثر ۲ دوستدار به ازای هر صاحب حیوان).
۲. هزینه جذب متوازن: متوسط CAC برای هر طرف بازار کمتر از ۳۰٪ از LTV تخمینی اولیه آنها باشد.
۳. زمان انتظار: صاحبان حیوانات در حداکثر ۲۴ ساعت بتوانند یک گزینه مناسب پیدا کنند.

  - زمان تست: ۳ ماه.

  - هزینه تست: بودجه بازاریابی متمرکز، هزینه توسعه محدود (~۱۰۰ میلیون تومان).

- معیار توقف/تغییر مسیر: اگر نتوانیم نسبت را بهتر از ۱:۵ (یک صاحب حیوان به پنج دوستدار یا بالعکس) نگه داریم، یا CAC یک طرف بیش از ۷۰٪ LTV باشد، نشان از شکست در ایجاد یک بازار دوجهته کارا دارد. باید به مدلی یک‌طرفه‌تر (مثلاً استخدام دوستداران به عنوان کارمند پاره‌وقت) یا تغییر منطقه/segment فکر کنیم.

فرضیه ۳.۲ (SC2): Unit Economics در مقیاس مثبت خواهد بود.

- فرض: با افزایش حجم و بهینه‌سازی، LTV > 3 x CAC و Payback Period < 12 ماه قابل دستیابی است.

- آزمایش: پس از آزمایش منطقه کوچک، این معیارها را به دقت برای آن منطقه محاسبه می‌کنیم.

- معیار توقف (کریتیای حیاتی): اگر پس از ۶ ماه فعالیت در منطقه آزمایشی، Unit Economics به LTV < 1.5 x CAC برسد، نشان می‌دهد مدل کسب‌وکار در بنیاد خود غیراقتصادی است. این یک سیگنال توقف (Stop) بسیار قوی است، مگر اینکه راهی برای تغییر اساسی مدل درآمدی یا کاهش شدید هزینه‌ها بیابیم

- (Kill/Pivot Process)

- ۱. تشخیص خودکار: هنگامی که یک KPI به آستانه «شکست» تعریف‌شده در این سند رسید، سیستم هشدار مدیریتی فعال می‌شود.
۲. جلسه اضطراری بررسی ریشه‌ای (Root Cause Analysis): تیم بنیان‌گذاران و مدیران مرتبط در عرض ۴۸ ساعت جلسه می‌گذارند. سؤال این نیست «چگونه عدد را دستکاری کنیم؟»، بلکه این است: «چه چیزی درباره دنیا یاد گرفتیم که فرض ما را باطل کرد؟»
۳. بررسی گزینه‌ها با استفاده از چارچوب Pivot:
- Zoom-in Pivot: آیا فقط یک ویژگی از محصول ما ارزشمند است؟ (مثلاً فقط سیستم نوبت‌دهی به پت‌سیترهای حرفه‌ای).
- Zoom-out Pivot: آیا محصول ما باید بخشی از یک محصول بزرگ‌تر باشد؟ (مثلاً یک ویژگی در اپلیکیشن کلینیک دامپزشکی).
- Customer Segment Pivot: آیا مشکل برای یک گروه دیگر از مشتریان جدی‌تر است؟ (مثلاً صاحبان حیوانات مسن یا بیمار).
- Problem Pivot: آیا می‌توانیم همان مشتریان را با حل یک مشکل کاملاً متفاوت راضی کنیم؟ (مثلاً فروش لوازم حیوانات).
- Channel Pivot: آیا روش دسترسی به مشتریانمان اشتباه است؟
- توقف (Stop): اگر پس از بررسی، هیچ Pivot معقول و مرتبطی یافت نشد، و به ویژه اگر فرضیات حیاتی (S1 یا SC2) شکست خورده باشند.
۴. تصمیم‌گیری و اجرا: تصمیم نهایی در جلسه مدیریت گرفته می‌شود. اگر تصمیم به Pivot باشد، یک سند فرضیات جدید مبتنی بر یادگیری‌ها تهیه می‌شود. اگر تصمیم به Stop باشد، فرآیند تصفیه شرکت با مسئولیت و شفافیت برای سرمایه‌گذاران و تیم آغاز می‌شود.

- نتیجه‌گیری: شجاعت توقف، از شرافت کارآفرینی است

- وجود این سند و پایبندی به آن، نشان‌دهنده بلوغ تیم پتوری است. ما خود را گروگان روایت اولیه نمی‌کنیم. ما به دنبال یافتن یک مدل کسب‌وکار کارآمد و مقیاس‌پذیر هستیم، نه اثبات درستی یک ایده خاص. این سند، سپر ما در برابر تعصب و تکبر است و تضمین می‌کند که هر ریالی که سرمایه‌گذاران به ما می‌سپارند، صرف آزمودن فرضیات معنی‌دار و ریسک‌های واقعی می‌شود، نه رویای یک قصه زیبا. بزرگ‌ترین ریسک ما، ادامه دادن به مسیر اشتباه پس از روشن شدن شواهد خلاف است. این سند، ابزار ما برای خنثی کردن آن ریسک است.